SOCIAL CONTRACT & WORKING

AGREEMENT

Pembangunan Sistem Pencatatan Simpan Pinjam

Koperasi Kredit Motekar

Kelompok 4

Muhamad Gizka Naufal Rizkullah – 2350231003

Faza Mukti Muhammad – 2350231007

Billy Iin Nazwa Gemilang – 2350231012

Khalis Zaldi Fathon Rizki – 2350231014

Dhirgham Hanif Fauziyana – 2350231019 Deri Saputra – 2350231020

Muhammad Rizal Sutiyono – 2350231021

Khaerul Mutakin – 2350231024

Dosen Pengampu :

- Faiza Renaldi, S.T. , M.Sc.

- Irma Santikarama, S.T., M.T.

Tanggal Penyusunan : 05 Maret 2026

# Anggota Tim dan Kontak

| Nama Lengkap | Peran / Tanggung Jawab | No. HP | Email |
| --- | --- | --- | --- |
| Muhamad Gizka Naufal Rizkullah | Business Analyst - Dev | 089667874895 | muhamadgizkanaufalrizkullah@g mail.com |
| Faza Mukti Muhammad | Front-end Dev | 081313800492 | Fazamukti28@gmail.com |
| Billy Iin Nazwa Gemilang | Front-end Dev | 089501654955 | billynzwa@gmail.com |
| Khalis Zaldi Fathon Rizki | Product Owner | 081389332305 | khaliszaldifr07@gmail.com |
| Dhirgham Hanif Fauziyana | UI/UX | 089699003481 | dhirgam58@gmail.com |
| Deri Saputra | Business Analyst - Dev | 0895356019213 | derisaputraa505@gmail.com |
| Muhammad Rizal Sutiyono | Scrum Master, Back-end Dev | 082118472382 | sutiyonomrizal000@gmail.com |
| Khaerul Mutakin | Back-end Dev | 081230112742 | me.khaerulmutakin@gmail.com |

# Tujuan Social Contract dan Working Agreement

Dokumen ini dibuat sebagai kesepakatan formal antara anggota tim untuk menetapkan prinsip-prinsip dasar dan harapan yang akan memandu interaksi, kolaborasi, dan pengambilan keputusan selama pelaksanaan proyek. Social Contract bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang saling menghormati dan mendukung, sementara Working Agreement bertujuan untuk mengatur proses kerja, komunikasi, dan tanggung jawab masing-masing anggota. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan semua anggota tim dapat berkontribusi secara maksimal, menghindari kesalahpahaman, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif dan efektif.

# Peran dan Tanggung Jawab Utama

Tabel berikut menyajikan pembagian peran dan tanggung jawab utama dalam tim, yang bertujuan untuk memastikan setiap anggota memiliki kejelasan fungsi serta kontribusi terhadap pencapaian tujuan bersama. Setiap peran dirinci berdasarkan tugas pokok, tanggung jawab, serta keterkaitan antarposisi, sehingga mendukung koordinasi yang efektif dan efisiensi kerja dalam pelaksanaan proyek atau operasional harian.

| Nama | Peran | Tanggung Jawab |
| --- | --- | --- |
| Muhamad Gizka Naufal Rizkullah | Business Analyst - Dev | Menganalisis kebutuhan bisnis dan mengubahnya menjadi spesifikasi teknis yang jelas untuk pengembangan. |
| Faza Mukti Muhammad | Front-end Dev | Mengembangkan antarmuka pengguna yang responsif dan intuitif untuk aplikasi berdasarkan desain yang telah disepakati. |
| Dhirgham Hanif Fauziyana | UI/UX | Mendesain tampilan dan pengalaman pengguna (UI/UX), membuat wireframe, prototype, serta memastikan kemudahan penggunaan sistem. |
| Khaerul Mutakin | Back-end Dev | Membangun dan memelihara server, database, dan logika aplikasi untuk mendukung fungsionalitas front-end. |
| Muhammad Rizal Sutiyono | Scrum Master, Back-end Dev | Memfasilitasi proses Scrum, mengatasi hambatan tim, serta mengembangkan dan memelihara sistem backend (server, database, dan logika aplikasi). |
| Khalis Zaldi Fathon Rizki | Product Owner | Mengelola backlog produk, menetapkan prioritas fitur, dan memastikan visi produk sesuai dengan kebutuhan pengguna. |
| Deri Saputra | Business Analyst - Dev | Menyusun dokumentasi dan laporan analisis untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pengembangan proyek. |

| Billy Iin Nazwa Gemilang | Front-end Dev | Mengembangkan antarmuka pengguna yang responsif dan intuitif untuk aplikasi berdasarkan desain yang telah disepakati. |
| --- | --- | --- |

# Mekanisme Komunikasi Tim

Mekanisme komunikasi tim dirancang untuk mendukung kelancaran pertukaran informasi, memperkuat kolaborasi, serta memastikan setiap anggota tim memperoleh informasi yang akurat dan tepat waktu. Tabel ini menjelaskan saluran komunikasi yang digunakan, frekuensi pertemuan, jenis informasi yang disampaikan, serta pihak-pihak yang terlibat. Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan proses pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dapat dilakukan secara lebih efektif dan terstruktur.

| Jenis Komunikasi | Media/ Tools yang digunakan | Frekuensi/ Aturan |
| --- | --- | --- |
| Koordinasi rutin | WhatsApp Group | Harian, maksimal respons 1 jam |
| Rapat mingguan | Discord/ Pertemuan langsung | Setiap Selasa, pukul 14.00 WIB |
| Dokumentasi tugas | Microsoft word, Trello | Diupdate setiap tugas selesai |
| Diskusi mendesak | WhatsApp Group | Segera, respons dalam waktu 30 menit |
| Pertemuan offline | Pertemuan langsung | Sesuai dengan kebutuhan, minimal 1 kali dalam seminggu |

# Komitmen Waktu dan Jadwal Kerja

Komitmen waktu dan jadwal kerja berikut disusun untuk mendukung kelancaran proses kerja tim dalam siklus satu sprint dua minggu. Jadwal ini mencakup waktu-waktu utama yang telah ditetapkan untuk kegiatan inti seperti perencanaan, evaluasi, serta koordinasi harian. Setiap aktivitas memiliki tujuan spesifik untuk memastikan ketercapaian target sprint, efisiensi kolaborasi tim, dan peningkatan berkelanjutan dari proses kerja.

Selain itu, tim berkomitmen untuk melaksanakan pekerjaan secara rutin setiap hari pada pukul 16.00 hingga 21.00 WIB, sehingga proses pengembangan dapat berjalan secara konsisten dan terarah. Dengan struktur waktu yang terorganisir, tim diharapkan dapat bekerja lebih fokus, adaptif, dan selaras dengan harapan pemangku kepentingan.

# Mekanisme Penilaian dan Pelaporan Tugas

Mekanisme penilaian dan pelaporan tugas disusun untuk memastikan keteraturan dalam pemantauan pekerjaan, akurasi pelaporan, dan efektivitas koordinasi tim. Berikut merupakan rincian alur pelaporan, media yang digunakan, serta frekuensi dan format komunikasi yang mendukung evaluasi kinerja dan penyelesaian tugas secara optimal.

- Koordinasi rutin dilakukan melalui WhatsApp Group setiap hari dengan batas maksimal respons 1 jam. Mekanisme ini bertujuan untuk menjaga kelancaran komunikasi, memastikan setiap anggota mengetahui perkembangan terbaru, serta meminimalkan keterlambatan informasi.

- Rapat mingguan dilaksanakan melalui Discord, atau pertemuan langsung setiap Selasa pukul 14.00 WIB. Rapat ini digunakan untuk mengevaluasi progres pekerjaan, membahas kendala yang dihadapi, dan menetapkan pembagian tugas selanjutnya.

- Dokumentasi tugas dilakukan menggunakan Microsoft Word dan Trello yang diperbarui setiap kali tugas selesai dikerjakan. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan seluruh pekerjaan terdokumentasi secara sistematis dan dapat dijadikan arsip laporan.

- Diskusi mendesak dilakukan melalui WhatsApp Group dengan waktu respons maksimal 30 menit. Mekanisme ini diterapkan agar permasalahan yang bersifat urgent dapat segera ditangani tanpa menghambat alur kerja tim.

- Pertemuan offline dilaksanakan sesuai kebutuhan dengan minimal satu kali dalam seminggu. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi, memperjelas pembahasan yang kompleks, serta melakukan evaluasi proyek secara lebih efektif.

Setiap task dalam pengembangan Sistem Pencatatan Simpan Pinjam Koperasi Kredit Motekar dinyatakan selesai apabila telah memenuhi kriteria berikut:

- Fungsionalitas Selesai

Fitur atau tugas yang dikerjakan telah selesai sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan dan dapat berjalan dengan baik tanpa error.

- Sesuai dengan Requirement

Hasil pengerjaan sudah sesuai dengan spesifikasi, user story, atau kebutuhan yang telah disepakati oleh tim.

- Telah Direview Tim

Task sudah diperiksa atau direview oleh  tim untuk memastikan kualitas dan kesesuaian.

# Mekanisme Penyelesaian Konflik

Mekanisme penyelesaian konflik disusun untuk menjaga keharmonisan kerja tim dan memastikan setiap permasalahan ditangani secara konstruktif. Prosedur ini mencakup tahapan penyelesaian secara bertahap, dari diskusi internal hingga evaluasi bersama, guna menemukan solusi yang adil dan dapat diterima oleh seluruh anggota tim.

- Masalah dibahas dalam pertemuan internal tim untuk mencari solusi bersama, dengan semua anggota tim diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan saran.

- Jika konflik tidak dapat diselesaikan melalui diskusi, maka akan dilakukan sesi diskusi lebih intim oleh Product Owner kepada setiap anggota tim untuk menemukan titik permasalahan yang dihadapi.

- Apabila 	sebuah 	permasalahan 	telah 	ditemukan 	maka 	akan 	dibuat

Kesepakatan/Keputusan/ Solusi yang dapat dilakukan oleh seluruh anggota tim.

- Lalu tim akan melakukan evaluasi atas kesepakatan yang telah dibuat dan dilaksanakan dalam pertemuan berikutnya.

# Kesepakatan dan Komitmen Tim

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi dari Social Contract dan Working Agreement ini. Dengan ini, kami berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, kolaborasi, tanggung jawab, dan komunikasi yang efektif selama pelaksanaan proyek sistem informasi Koperasi Kredit Motekar Simpan Pinjam ini.

Kami sepenuhnya menyadari bahwa keberhasilan proyek tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis, tetapi juga pada kedisiplinan, kejelasan peran, dan kerja sama yang solid antaranggota tim. Oleh karena itu, kami bertekad untuk mematuhi kesepakatan ini sebagai pedoman bersama demi tercapainya tujuan proyek secara optimal dan profesional.

Setiap anggota tim wajib berkontribusi aktif dalam seluruh proses pengembangan proyek. Ketidakaktifan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan akan dianggap sebagai bentuk kelalaian terhadap tanggung jawab tim dan komitmen yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, konsekuensi berikut akan diberlakukan secara tegas:

- Pengingat dan Evaluasi Internal: Anggota akan diberikan pengingat secara profesional serta dievaluasi kontribusinya dalam setiap akhir sprint.

- Teguran Resmi dan Tercatat: Anggota yang tidak berkontribusi akan menerima teguran resmi yang dicatat sebagai bagian dari evaluasi kinerja tim.

- Penilaian Individu Minimum: Anggota yang terbukti tidak berkontribusi berisiko mendapatkan nilai individu minimal atau bahkan tidak direkomendasikan untuk lulus pada proyek ini.

| Nama | Tanda Tangan | Tanggal |
| --- | --- | --- |
| Muhamad Gizka Naufal Rizkullah |  | 03 Maret 2025 |
| Faza Mukti Muhammad |  | 03 Maret 2026 |
| Billy Iin Nazwa Gemilang |  | 03 Maret 2026 |
| Khalis Zaldi Fathon Rizki |  | 03 Maret 2026 |
| Dhirgham Hanif Fauziyana |  | 03 Maret 2026 |
| Deri Saputra |  | 03 Maret 2026 |
| Muhammad Rizal Sutiyono |  | 03 Maret 2026 |
| Khaerul Mutakin |  | 03 Maret 2026 |