PROJECT VISION STATEMENT

Pembangunan Sistem Pencatatan Simpan Pinjam Koperasi

Kredit Motekar

Kelompok 4

Muhamad Gizka Naufal Rizkullah – 2350231003

Faza Mukti Muhammad – 2350231007

Billy Iin Nazwa Gemilang – 2350231012

Khalis Zaldi Fathon Rizki – 2350231014

Dhirgham Hanif Fauziyana – 2350231019 Deri Saputra – 2350231020

Muhammad Rizal Sutiyono – 2350231021

Khaerul Mutakin – 2350231024

Dosen Pengampu :

Faiza Renaldi, S.T, M.Sc.

Irma Santikarama, S.Kom, M.T.

Tanggal Penyusunan : 5 Maret 2026

# 1. Latar Belakang

Operasional simpan pinjam di Koperasi Kredit Motekar saat ini masih bergantung pada pencatatan manual menggunakan buku dan lembar kerja spreadsheet yang terpisah. Kondisi ini menyebabkan proses pengelolaan data menjadi kurang efisien, terutama dalam pengajuan pinjaman yang membutuhkan waktu cukup lama karena pengurus harus memeriksa riwayat simpanan dan saldo pinjaman anggota secara manual melalui arsip.

Selain itu, proses pencatatan yang dilakukan secara manual meningkatkan risiko terjadinya kesalahan input, seperti kesalahan penulisan atau perhitungan, yang dapat menyebabkan selisih data saat dilakukan pengecekan bulanan. Hal ini juga dapat mempersulit pengurus dalam melakukan pemantauan kondisi keuangan koperasi secara cepat dan akurat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem informasi yang dapat mengimplementasikan seluruh proses simpan pinjam dalam satu platform digital. Sistem ini akan mencakup pencatatan simpanan (pokok, wajib, dan sukarela) serta pinjaman (pribadi dan khusus), mulai dari pengelolaan data anggota, pencatatan transaksi simpanan, hingga proses pengajuan dan pencatatan pinjaman.

# 2. Visi Proyek

Sistem Pencatatan Simpan Pinjam Koperasi Kredit Motekar ditujukan untuk manajemen dan anggota koperasi yang membutuhkan pengelolaan data simpanan dan pinjaman yang cepat dan akurat. Sistem ini hadir sebagai solusi atas permasalahan pencatatan manual yang masih menggunakan buku dan spreadsheet terpisah. Sistem Pencatatan Simpan Pinjam Koperasi Kredit Motekar adalah sebuah sistem informasi berbasis web yang memberikan kemudahan dalam pencatatan transaksi, pengelolaan data anggota, serta penyusunan laporan. Dibandingkan dengan metode manual yang digunakan saat ini, produk kami memiliki keunggulan berupa kemudahan penggunaan, serta mampu meminimalkan kesalahan pencatatan dan meningkatkan efisiensi operasional.

# 3. Sasaran Pengguna Utama (Target Users/Stakeholders)

Sistem Informasi ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang terlibat dalam operasional koperasi. Identifikasi sasaran pengguna utama bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan mampu mendukung peran masing-masing stakeholder secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Berikut adalah sasaran pengguna utama dari sistem ini:

## 1) Manajemen

Manajemen merupakan pengguna utama yang menjalankan operasional sistem sehari-hari. Mereka menggunakan sistem untuk mengelola anggota, mencatat simpan dan pinjam, serta memproses transaksi. Dengan adanya sistem ini, pekerjaan menjadi lebih cepat, mudah, dan mengurangi kesalahan pencatatan. 2) Anggota

Anggota sebagai pengguna layanan koperasi dapat mengakses informasi terkait simpanan dan pinjaman mereka. Sistem membantu anggota untuk melihat saldo simpanan, sisa pinjaman, serta riwayat transaksi dengan lebih jelas dan transparan.

Table 1 Peran dan Aktivitas Utama

| Peran | Tugas Utama |
| --- | --- |
| Manajemen | - Mengelola data anggota - Mencatat transaksi simpanan dan pinjaman - Menghasilkan laporan keuangan - Melakukan rekapitulasi harian - Mengelola profil dan keamanan akun |
| Anggota | - Melihat saldo simpanan - Melihat status cicilan peminjaman - Melihat riwayat transaksi |

# 4. Manfaat Sistem (Value Proposition)

Pembangunan sistem informasi simpan pinjam Koperasi Kredit Motekar ini diharapkan tidak hanya membantu pencatatan transaksi, tetapi juga meningkatkan kualitas pengelolaan koperasi secara keseluruhan. Sistem ini membantu membuat pengelolaan lebih jelas, rapi, dan berbasis data sehingga dapat meningkatkan kepercayaan anggota dan mempermudah pekerjaan manajemen. Berikut adalah nilai tambah utama yang dihadirkan oleh sistem ini:

## 1) Mempermudah pengelolaan administrasi

Sistem membantu menyederhanakan proses seperti pendaftaran anggota, pencatatan simpanan, pencatatan pinjaman, hingga pembuatan laporan. Semua data tersimpan dalam satu sistem sehingga tidak perlu lagi menggunakan banyak file terpisah.

## 2) Meningkatkan transparansi dan akurasi pengelolaan keuangan

Setiap transaksi dicatat ke dalam sistem oleh manajemen dan dapat dilihat kembali dengan mudah saat dibutuhkan. Hal ini membantu mengurangi kesalahan pencatatan, serta membuat data menjadi lebih transparan.

## 3) Mempermudah Pencarian Data

Manajemen dapat dengan cepat mencari data anggota, simpanan, atau pinjaman tanpa harus membuka arsip satu per satu seperti pada pencatatan manual.

## 4) Alur Sistem yang Jelas dan Mudah Digunakan

Sistem memiliki alur kerja yang sederhana, mulai dari login, pengelolaan data, pengelolaan simpan dan pinjam, hingga pembuatan laporan. Hal ini memudahkan pengguna dalam menjalankan sistem.

# 5. Ruang Lingkup Umum Sistem (Scope Overview)

Pembangunan sistem informasi simpan pinjam Koperasi Kredit Motekar difokuskan pada fitur-fitur utama yang mendukung pencatatan dan pengelolaan data koperasi secara lebih mudah. Agar pengembangan lebih terarah, ruang lingkup sistem dibagi menjadi fitur yang termasuk dalam tahap awal (in-scope) dan fitur yang belum termasuk (out-of-scope). Fitur yang Termasuk (In-Scope):

## ● Fitur yang Termasuk (In-Scope) 1) Autentikasi Pengguna (Login & Logout)

Sistem menyediakan fitur login agar hanya pengguna yang memiliki akun yang dapat mengakses sistem, serta fitur logout untuk menjaga keamanan data.

## 2) Dashboard Sistem

Menampilkan ringkasan informasi seperti jumlah anggota, total simpanan, total pinjaman, dan aktivitas terbaru untuk membantu manajemen melihat kondisi koperasi secara umum.

## 3) Manajemen Data Anggota

Pengelolaan data anggota seperti tambah, ubah, hapus, dan pencarian data anggota. 4) Manajemen Data Simpanan

Pencatatan simpanan (pokok, wajib, dan sukarela) serta penyimpanan riwayat simpanan anggota.

5) Manajemen Data Pinjaman

Pencatatan pinjaman, serta pencatatan cicilan dan status pinjaman anggota.

## 6) Laporan Keuangan

Penyediaan laporan simpanan dan pinjaman berdasarkan data yang telah dicatat, serta dapat ditampilkan dan dicetak.

## 7) Rekapitulasi Harian

Menampilkan ringkasan transaksi harian berdasarkan data yang telah diinput oleh manajemen.

- Manajemen Profil

Pengguna dapat melihat dan mengubah data profil akun.

- Ubah Password

Fitur untuk mengganti password guna menjaga keamanan akun.

● Fitur yang Tidak Termasuk (Out-of-Scope) – Tahap Pengembangan Lanjutan 1) Integrasi dengan Sistem Perbankan

Sistem belum terhubung langsung dengan bank atau sistem pembayaran otomatis.

## 2) Aplikasi Mobile

Sistem hanya tersedia dalam bentuk web dan belum dikembangkan menjadi aplikasi mobile.

## 3) Analisis Keuangan Lanjutan

Fitur analisis seperti prediksi keuangan atau perhitungan risiko belum tersedia pada tahap awal.

# 6. Sukses Proyek – Indikator Utama (Success Criteria)

## 1) Indikator Teknis dan Fungsional

- Fitur Utama Berfungsi dengan Baik

  - Fitur data anggota, pencatatan simpanan, pencatatan pinjaman, dan laporan dapat dilihat tanpa kendala.

  - Proses pencatatan transaksi menjadi lebih cepat dibandingkan cara manual.

  - Setiap transaksi tersimpan dalam sistem dan dapat dilihat kembali.

- Keamanan Data

  - Setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai haknya.

  - Perubahan data penting dapat dilacak melalui riwayat aktivitas.

- Indikator Efisiensi Operasional

  - Pekerjaan lebih cepat dan mudah

    - Proses pencatatan simpanan dan pinjaman menjadi lebih sederhana dan tidak memakan waktu lama.

    - Pembuatan laporan bulanan menjadi lebih cepat.

  - Pengurangan Kesalahan Pencatatan

    - Kesalahan perhitungan dapat dikurangi karena sistem membantu proses pencatatan.

    - Data yang sudah dicatat dapat dicek kembali dengan mudah saat dibutuhkan.

- Indikator Adopsi dan Dampak Strategis

  - Sistem digunakan secara aktif

    - Manajemen menggunakan sistem dalam kegiatan sehari-hari.

    - Anggota dapat melihat informasi simpanan dan pinjaman melalui website.

  - Informasi Lebih Jelas dan Mudah Dipantau

    - Data simpanan dan pinjaman dapat dilihat dengan mudah oleh user.

    - Laporan tersedia dalam bentuk digital dan dapat diakses kapan saja.

# 7. Penutup dan Kesepakatan Tim

Visi proyek pembangunan sistem informasi simpan pinjam Koperasi Kredit Motekar ini telah dibahas dan disepakati oleh seluruh anggota tim sebagai dasar pelaksanaan proyek. Dokumen visi ini menjadi pedoman dalam setiap tahap pengembangan, mulai dari perencanaan, perancangan, pembuatan sistem, hingga evaluasi.

Seluruh anggota tim berkomitmen untuk:

- Mengembangkan sistem sesuai dengan visi dan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu membuat sistem pencatatan simpan pinjam yang mudah digunakan, jelas, dan efisien.

- Memprioritaskan kebutuhan pengguna utama, yaitu manajemen dan anggota, dalam setiap proses pengembangan sistem.

- Memastikan semua fitur yang termasuk dalam ruang lingkup awal (in-scope) dapat berjalan dengan baik sebelum menambahkan fitur baru.

- Mencapai tujuan proyek, seperti mempermudah pekerjaan manajemen dan meningkatkan kejelasan informasi bagi anggota.

- Melakukan evaluasi secara berkala untuk memperbaiki sistem jika diperlukan tanpa mengubah tujuan utama proyek.

Kesepakatan ini menandai dimulainya proses pengembangan sistem dengan komitmen dari seluruh tim untuk menghasilkan sistem yang bermanfaat dan dapat digunakan dengan baik. Diharapkan sistem ini dapat membantu meningkatkan kualitas pengelolaan koperasi serta memberikan manfaat bagi manajemen dan anggota dalam jangka panjang.

| Nama | Tanda Tangan | Tanggal |
| --- | --- | --- |
| Muhamad Gizka Naufal Rizkullah |  | 03 Maret 2026 |
| Faza Mukti Muhammad |  | 03 Maret 2026 |
| Billy Iin Nazwa Gemilang |  | 03 Maret 2026 |
| Khalis Zaldi Fathon Rizki |  | 03 Maret 2026 |
| Dhirgham Hanif Fauziyana |  | 03 Maret 2026 |
| Deri Saputra |  | 03 Maret 2026 |
| Muhammad Rizal Sutiyono |  | 03 Maret 2026 |
| Khaerul Mutakin |  | 03 Maret 2026 |